历城区政府投资项目代建制工作流程图

修改完善

③使用单位根据项目紧迫性、重要性排序后，报发改、财政部门，入库管理

①项目使用单位编制政府投资项目可研性分析

②行业主管部门联合发改、财政部门对项目可研性、必要性进行审查，可委托有资质的第三方机构评审

④项目使用单位报分管区领导审核后，提交政府常务会议审议

⑤区政府常务会议研究

⑥区审批局进行项目立项（明确项目是否施行代建制）

⑦招标确定代建单位

⑧三方签订代建合同

⑨组织实施

修改完善